BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Feature 1 : Đặt và hủy xuất ăn - Feature 2 : Xem lịch sử đặt ăn và chi phí

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- US-01: Là nhân viên tôi muốn đặt suất ăn trực tuyến để không cần xuống sảnh ghi sổ - US-02: Là nhân viên tôi muốn xem lịch sử đặt ăn và tổng tiền trong tháng để theo dõi chi phí ăn trưa

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Task : thiết kế cơ sở dữ liệu lưu thông tin đặt suất - Giải thích : đây là công việc kỹ thuật phục vụ xây dựng hệ thống, không trực tiếp mô tả nhu cầu người dùng

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Tiêu chí vi phạm : Testable - Giải thích : các yêu cầu chạy nhanh, dễ dùng không có tiêu chí đo lường cụ thể - Viết lại : Là nhân viên tôi muốn thực đơn hiển thị trong tối đa 3 giây để nhanh chóng lựa chọn suất ăn

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Tiêu chí vi phạm : Small - Giải thích : Story chứa quá nhiều chức năng, khó hoàn thành trong một Sprint - Viết lại : Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn trong tháng, để biết số bữa đã đặt

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given : Nhân viên đã đặt suất ăn và chưa đến 9h30 ngày ăn When : Nhân viên chọn hủy suất ăn Then : Hệ thống hủy thành công và không tính tiền suất ăn đ |
| AC-02 | Given : Đã đến hoặc quá 9h30 ngày ăn When : Nhân viên chọn hủy suất ăn Then : Hệ thống từ chối hủy và giữ nguyên suất ăn đã đặt |
| AC-03 | Given : Nhân viên chưa đặt suất ăn cho ngày đó When : Nhân viên thực hiện hủy suất ăn Then : Hệ thống thông báo không có suất ăn để hủy |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Should |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

- Must vì đặt suất ăn là chức năng cốt lõi của ứng - Won't vì chia sẻ lên fanpage không cần thiết trong giai đoạn đầu

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

- Các hạng mục : SC-01, SC-02, SC-06 - Tổng Story Point : 16SP

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

- Cho phép nhân viên đăng nhập, đặt và hủy suất ăn trực tuyến trước giờ chốt

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

- Ngày 5: Thực tế còn 15 SP, lý tưởng còn 10 SP - Sprint đang chậm 5 SP so với kế hoạch lý tưởng, có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn - Hành động: Tổ chức trao đổi trong Daily Scrum để xác định và tháo gỡ trở ngại đang làm chậm tiến độ